Приложение № 1

к постановлению главы Новогоряновского

сельского поселения

№ от

ПРОГРАММА

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского

поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2014-2043 годы.

ПАСПОРТ

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2014-2043 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2014-2043 годы( далее Программа). |
| Основание для разработки  Программы | Жилищный кодекс Российской федерации;  Закон Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области" (принят Ивановской областной Думой 27.06.2013);  Постановление Правительства Ивановской области от 17.12.2013 N 531-п "О создании некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"  Закон Ивановской области от 06.05.2014 N 23-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области" (принят Ивановской областной Думой 24.04.2014);  Постановление Ивановской областной Думы от 27.06.2013 N 192 "О Законе Ивановской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области";  Распоряжение Правительства Ивановской области от 21.01.2014 N 9-рп (ред. от 03.04.2014) "Об утверждении структуры органов управления некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" |
| Заказчик Программы | Администрация Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области |
| Исполнитель- координатор Программы | Администрация Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области. |
| Исполнитель Программы | МУП ЖКХ « Новогоряновское коммунальное объединение» Новогоряновского сельского поселения, управляющая организация |
| Сроки реализации Программы | 2014-2043годы |
| Финансовые ресурсы на реализацию Программы | Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств капитального ремонта и иных, не запрещенных законом источников |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Количество отремонтированных многоквартирных домов-  44 единицы;  Общая площадь общего имущества в многоквартирных домах, подлежащая капитальному ремонту – 41157 кв. м |

1. Сущность решаемых Программой проблем

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе путем создания условий проживания граждан, в том числе путем создания условий для проведения своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района ( далее капитальный ремонт).

Проблема неудовлетворительного состояния конструктивных элементов многоквартирных домов жилищного фонда является причиной отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в жилищном фонде, общее имущество которого требует капитального ремонта, оказывает негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию.

В связи с высокой важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

С учетом требований Жилищного кодекса Российской Федерации построение системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения, будет осуществляться программно- целевым методом в рамках Программы.

В соответствии с Программой, капитальному ремонту полежит общее имущество во всех многоквартирных домах, находящихся на территории Новогоряновского сельского поселения

2.Цели и задачи Программы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьями 11,12, законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области" Программа разрабатывается в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также планирования предоставления государственной и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта за счет бюджетных средств.

Целью Программы является создание долгосрочной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения для своевременного проведения капитального ремонта.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1). Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

2) проведение активной агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения;

3) использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта;

4) развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

5) создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Новогоряновского сельского поселения.

Решение указанных задач планируется осуществить во взаимодействии администрации Новогоряновского сельского поселения МУП ЖКХ « Новогоряновское коммунальное объединение» Новогоряновского сельского поселения с управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирных домах.

Создание долгосрочной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для своевременного проведения капитального ремонта будет являться стимулирующим фактором процесса реформирования жилищно- коммунального хозяйства Новогоряновского сельского поселения.

3.Сроки реализации Программы

Мероприятия Региональной программы реализуются в 2014-2043 годах.

Программа включает перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения.

Не менее, чем за пять дней до наступления года в течении которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с программой, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и(или) выполнение работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор( в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и ( или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта.

Внесение изменений в программу, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и ( или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

4. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации Программы.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта и уточнения планируемых видов услуг и ( или) работ по капитальному ремонту,

А также определения видов и объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, в соответствии с программой, формируются краткосрочные( сроком на три года) планы реализации программы.

Вид конструктивного элемента, подлежащего включению в краткосрочный план реализации Программы, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем услуг и ( или) работ по капитальному ремонту общего имущества, оказание и ( или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества, который включает в себя:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,тепло-,газо-,водоснабжения, водоотведения;
2. ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
3. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу;
4. утепление и ремонт фасада;
5. установку коллективных( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования этих ресурсов(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
6. ремонт фундамента многоквартирного дома;
7. разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;
8. проведение государственной экспертизы проекта, историко- культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;
9. осуществление технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества;
10. ремонт системы вентиляции;
11. проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта;
12. изготовление технического паспорта после проведения капитального ремонта общего имущества.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или такое решение не было реализовано, вид конструктивного элемента, подлежащего включению в краткосрочный план реализации Программы определяется органами местного самоуправления Новогоряновского сельского поселения в соответствии с Программой на основании следующих критериев:

1. истечение нормативного срока эксплуатации конструктивного элемента до планируемого года проведения капитального ремонта;
2. планируемого объема средств фонда капитального ремонта достаточно для проведения капитального ремонта конструктивного элемента с учетом мер государственной и муниципальной поддержки на устанавливаемый год проведения капитального ремонта;
3. конструктивные элементы при необходимости проведения капитального ремонта включаются по следующей значимости:
4. крыша;
5. инженерные системы;
6. система вентиляции;
7. фасад;
8. подвал;
9. фундамент;

Органы местного самоуправления Тейковского муниципального района Ивановской области в течение трех недель со дня опубликования Программы утверждают краткосрочные планы реализации Программы на три года по форме согласно приложению к программе.

Органы местного самоуправления Тейковского муниципального района Ивановской области в течение трех недель со дня опубликования утверждают краткосрочные планы реализации Региональной программы по соответствующему муниципальному образованию и направляют их в течение трех рабочих дней на бумажном и электронном носителях Региональному оператору.

Региональный оператор анализирует и обобщает в течение одного месяца поступившие от органов местного самоуправления Тейковского муниципального района Ивановской области краткосрочные планы реализации Региональной программы по соответствующим муниципальным образованиям и готовит информацию для подготовки проекта краткосрочного плана реализации Региональной программы Ивановской области.

Минстрой Ивановской области на основании краткосрочных планов реализации Региональной программы по муниципальным образованиям Ивановской области и сведений, представленных Региональным оператором, утверждает в течение двух месяцев со дня опубликования Региональной программы краткосрочный план реализации Региональной программы Ивановской области, содержащий сведения из краткосрочных планов реализации Региональной программы по муниципальным образованиям Ивановской области, а также вид и объем государственной поддержки.

Утвержденный краткосрочный план реализации Региональной программы Ивановской области в течение 10 рабочих дней размещается Минстроем Ивановской области на официальном сайте в государственной информационной системе Ивановской области.

Утвержденные краткосрочные планы реализации Региональной программы подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального сайта соответствующих правовых актов соответствующего публично- правового образования.

Краткосрочные планы реализации региональной программы подлежат актуализации не реже одного раза в год в сроки, установленные законом Ивановской области Закон Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области".

5.Сведения о распределении объемов финансирования Программы.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников.

Фонд капитального ремонта формируется за счет взносов собственников помещений на капитальный ремонт, процентов, уплаченных собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов и процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.

Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счетах, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора, причем такое использование средств Региональным оператором допускается в размере, не превышающем сумму взносов на капитальный ремонт, подлежащую уплате собственниками помещений данного многоквартирного дома в течение 2 лет.

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, местных бюджетов муниципальных образований Ивановской области в порядке, и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными показателями выполнения Программы являются в 2014-2043 годах:

В рамках реализации Программы подлежат капитальному ремонту 44 многоквартирных дома.

7. Информационное и методическое сопровождение реализации Программы.

Информационное и методическое сопровождение реализации Программы заключается в проведении через доступные населению средства массовой информации своевременной информационно- разъяснительной работы:

1. о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской области, принимаемых в связи с реализацией Программы;
2. о ходе реализации Программы и текущей деятельности органов исполнительной власти Ивановской области по обеспечению ее выполнения;
3. о прах собственников помещений в многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите их прав;
4. о системе контроля за расходованием бюджетных средств в рамках реализации Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени приема ими граждан , необходимых адресов почтовой связи и адресов электронной почты, номеров телефонов и телефаксов;
5. о планируемых и достигнутых результатах выполнения Региональной программы.

Организация информационного и методического сопровождения реализации Программы осуществляется администрацией Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области.

Информация о реализации программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты сети « Интернет» органов власти Ивановской области;

- официальные печатные издания органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской области;

-печатные издания, распространяемые на территории Ивановской области;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Приложение № 2 к программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Новогоряновского сельского поселения

Тейковского муниципального района Ивановской области на 2014-2043 годы.

ФОРМА

КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

Реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения, на 2014-2043 годы, на 2014-2016 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома  ( далее – МКД) | Общая площадь МКД, всего, кв. м | Взнос на капитальный ремонт, руб. /м кв. | Стоимость проводимых работ, услуг,руб | | | | | | | Финансирование капитального ремонта, руб | | | |
| В том числе | | | |
| лифт | крыша | Инженерные сети | фасад | подвал | Прочие работы, услуги в соответствии с законом Ивановской области | Стоимость ремонта всего | Государственная поддержка | Муниципальная поддержка | Заимствования  ( + 2 года) | Средства собственников МКД ( сбор взносов за год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 1 | 646,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 2 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 3 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 4 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 5 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д 6 | 648,8 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Новое Горяново ул. Молодежная д.8 | 6892,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 1 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 2 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 5 | 647,5 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 6 |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 7 | 615,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 8 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Новое Горяново ул. Комсомольскаяд.9 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 10 | 650,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д.11 | 649,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д 12 | 648,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д.13 | 647,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д.14 | 647,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Новое Горяново ул. Комсомольская д.15 | 6893,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Новое Горяново ул. Строителей д.1 | 649,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Новое Горяново ул. Строителей д.2 | 647 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новое Горяново ул. Строителей д.3 | 649,9 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Новое Горяново ул. Совхозная д 1 | 654,7 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | с. Новое Горяново ул. Совхозная д.2 | 656 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Новое Горяново ул. Совхозная д.3 | 654,4 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Новое Горяново ул. Совхозная д.4 | 656 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Междуреченск д 1 | 615,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Междуреченск д.2 | 655,6 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Междуреченск д.3 | 757,6 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Междуреченск д.4 | 660,1 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Междуреченск д.5 | 598,9 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Междуреченск д.6 | 658,9 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | с. Междуреченск д.7 | 659,9 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Междуреченск д.8 | 659,2 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Междуреченск д.9 | 660,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с. Междуреченск д.10 | 664,4 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | с. Междуреченск д.11 | 656,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Междуреченск д.12 | 655,3 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | с. Междуреченск д.13 | 654,8 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | с. Междуреченск д.14 | 653 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с. Междуреченск д.15 | 653 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Междуреченск д.16 | 650 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | с. Междуреченск д.17 | 652 |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, либо год постройки | Перечень услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества | Год приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тейковского муниципального района Ивановской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Новогоряновское сельское поселение | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1982  1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 2  13 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  8 |  |  |  |  |
| 2 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1981  2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 2  13 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  8 |  |  |  |  |
| 3 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1982  3 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  8 |  |  |  |
| 4 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1981  4 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  8 |  |  |  |
| 5 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1983  5 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1981  6 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | С. Новое Горяново  ул. Молодежная | 1985  8 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 6 | 1  2  3 | 7  8  9  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | С. Новое Горяново  ул. Комсомольская | 1981  1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1981  2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  5 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1982  6 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1982  7 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  8 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  9 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 15 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  10 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 16 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  11 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 17 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1983  12 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 18 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1987  13 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 | 4 |  |  |
| 19 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1987  14 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  | 4 |  |
| 20 | С. Новое Горяново  Ул. Комсомольская | 1986  15 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 | 4 |  |  |
| 21 | С. Новое Горяново  Ул. Совхозная | 1979  1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 22 | С. Новое Горяново  Ул. Совхозная | 1979  2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | С. Новое Горяново  Ул. Совхозная | 1983  3 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | С. Новое Горяново  Ул. Совхозная | 1983  4 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 25 | С. Новое Горяново  Ул. Строителей | 1985  1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9  5 | 1  2  3 | 6  7  8 | 4 |  |  |  |
| 26 | С. Новое Горяново  Ул. Строителей | 1986  2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  | 4 |  |  |
| 27 | С. Новое Горяново  Ул. Строителей | 1985  3 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  | 4 |  |  |
| 28 | С. Междуреченск | 1981  1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Междуреченск | 1981  2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Междуреченск | 1980  3 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Междуреченск | 1980  4 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с. Междуреченск | 1982  5 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Междуреченск | 1982  6 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | с. Междуреченск | 1983  7 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Междуреченск | 1983  8 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Междуреченск | 1983  9 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | с. Междуреченск | 1984  10 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 38 | с. Междуреченск | 1986  11 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 39 | с. Междуреченск | 1986  12 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 40 | с. Междуреченск | 1986  13 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 41 | с. Междуреченск | 1982  14 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с. Междуреченск | 1982  15 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Междуреченск | 1988  16 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  | 4 |
| 44 | с. Междуреченск | 1988  17 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 2. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 4. ремонт подвальных помещений 5. ремонт крыши 6. ремонт фундамента 7. ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 8. утепление и ремонт фасада 9. ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  9 | 1  2  3 | 6  7  8 |  |  |  | 4 |