Российская  Федерация

Ивановская  область

Тейковский  муниципальный  район

Совет  Новогоряновского  сельского  поселения

второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 30.11.2012г.                       с. Новое Горяново                                №  192

Об утверждении  Программы Комплексного

развития систем муниципальной  инженерной

инфраструктуры Новогоряновского сельского

поселения Тейковского муниципального района

Ивановской области на 2011 – 2015 годы.

В целях реализации прав граждан Новогоряновского

сельского поселения Тейковского муниципального  района Ивановской области  на осуществление местного самоуправления, во исполнение требований  Федерального закона от 06.03.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области Совет Новогоряновского сельского поселения решил:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры Новогоряновского сельского поселения  Тейковского муниципального района Ивановской области на 2011 – 2015 годы согласно приложению.

- Обнародовать данное решение с приложением в соответствии с Уставом Новогоряновского  сельского поселения.

Глава Новогоряновского сельского поселения:                    С.Н. Груздов

Приложение к решению Совета Новогоряновского

сельского поселения от 30.11.2012 г. № 192

## ПРОГРАММА

## КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

## КОММУНАЛЬНОЙ   ИНЖЕНЕРНОЙ

## ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГОРЯНОВСКОГО

## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011 - 2015 ГОДЫ.

## Паспорт программы.

Наименование программы: Программа комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры Новогоряновского сельского поселения на 2011 - 2015 годы (далее – Программа)

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Государственный заказчик программы - администрация Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области

Основные разработчики программы – администрация Новогоряновского сельского поселения.

Цели и задачи программы:

1.Строительство и модернизация системы коммунальной инженерной инфраструктуры.

2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

3.Обеспечение энергосбережения и развитие системы учета энергоресурсов.

4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания в сельском поселении.

Срок реализации - 2011-2015 годы

Основные направления:

- развитие системы теплоснабжения;

- развитие системы газоснабжения;

- развитие электрических сетей;

- развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- развитие системы управления санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов.

Мероприятия программы - программные мероприятия включают в себя строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры систем тепло - газо- электро- водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза (транспортировки) твердых бытовых отходов.

Объем и источники финансирования программы - объем финансирования программы прогноза составляет 44250 тыс. рублей. Источники финансирования: бюджет Новогоряновского сельского поселения и иные средства, не запрещенные действующим законодательством.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, модернизация и обновление коммунальной инженерной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Улучшение  теплоснабжения:

- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией жилых домов, административных зданий, зданий социального назначения;

- уменьшение потерь на трассах теплоснабжения;

- снижение затрат на обслуживание сетей теплоснабжения.

Развитие электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;

- уменьшение потерь при передаче электроэнергии;

- снижение затрат на обслуживание сетей;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства,

- внедрение передовых систем  по экономии электроэнергии.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- снижение уровня потерь воды;

- реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- строительство новых систем водоснабжения и водоотведения  в целях уменьшения уменьшение заболеваемости населения.

Исполнители программы: специализированные предприятия,  управляющие компании и МУП  ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Новогоряновского  сельского поселения.

Система организации контроля за исполнением программы - контроль за выполнением программы осуществляет администрация  Новогоряновского сельского поселения  и Совет Новогоряновского  сельского поселения.

Введение.

Настоящая Программа  разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг в Новогоряновском сельском поселении.

Программа  разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Новогоряновского сельского поселения.  Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Новогоряновского сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной  инженерной инфраструктуры.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Инженерное обеспечение Новогоряновского  сельского поселения состоит из систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения.

#### 1.1.Водоснабжение.

#### Одной из приоритетных проблем Новогоряновского сельского поселения  является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

#### Общая численность населения составляет      человек.

#### Жители с. Новое Горяново, берущие воду от скважин испытывают проблемы в обеспечении водой питьевого качества. Химический состав воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа 1,52 при ПДК 0,3мг/дм3 и жесткости 6,2 при ПДК 7.0 моль /м3.

#### Наиболее защищенными источниками питьевого водоснабжения являются подземные источники, для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, необходимо обустройство водоохранных зон.

#### Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

#### В настоящее время в муниципальной собственности поселения - 8202 м водопроводных сетей, 4 действующие скважины.

#### В результате проведенного мониторинга существующего состояния водоснабжения предлагается в период 2011-2015 годы реализовать следующие проекты:

#### - разработка ПСД и строительство 1 новой артезианской  скважины (2012год);

#### - запуск новой водопроводной линии (построена в 2010 году, запущена в 2012 году);

#### - внедрение технологии очистки питьевой воды 200 куб.м./сутки;

#### - реконструкция старых водопроводных сетей- 4.3 км

#### 1.2. Водоотведение:

#### Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от многоквартирного жилищного фонда, производственных зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения.

#### Протяженность канализационной сети составляет -  6407 м.

#### К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы. На территории Новогоряновского сельского поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующей  системы канализации многоквартирной жилой застройки, рекреационных и производственных объектов, включающего:

#### - реконструкцию и строительство сетей;

#### - строительство очистных сооружений.

#### 1.3. Теплоснабжение:

Теплоснабжение многоквартирной застройки и административно-производственных зданий Новогоряновского сельского поселения осуществляется от одной  угольной  котельной и одной мазутной котельной суммарной мощностью –  4.15 Гкал/час.

#### Перечень котельных Новогоряновского сельского поселения:

| № п.п. | Название и принадлежность котельной. | Марка котлов | Производи- тельность и число котлов Гкал/час. | Производи- тельность котельной Гкал/час | Процент технологичес- кого износа, % | Вид топлива. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новое Горяново Администрация Новогоряновского сельского поселения | Турботерм 2000 | 2х1.46 | 2.92 | 60 | Мазут |
| 2. | с. Междуреченск Администрация Новогоряновского сельского поселения | КВм 0,93к | 2х0.8 | 1.6 | 60 | Уголь |

#### Состояние котельных удовлетворительное.

#### Система теплоснабжения – открытая.

#### Тип прокладки сетей – надземная.

#### Тепловые сети общей протяженностью – 5569м, при этом износ тепловых сетей в среднем 60%. В результате интенсивной эксплуатации тепловые сети требуют замены или капитального ремонта.

#### В дальнейшем планируется замена 2-х. мазутных котлов  на котельной с. Новое Горяново на два котла, большей мощностью,  а котельную села Междуреченск усилить дополнительно еще одним угольным котлом.

#### 1.4. Энергоснабжение:

#### Электроснабжение потребителей Новогоряновского сельского поселения  осуществляется от подстанций ПС  «Боровое»  и ПС «Лесная».  Поставку электрической энергии осуществляет  ОАО «Энергосетевая сетевая компания», она же обслуживает и уличные светильники.

Количество  уличных светильников

(по улицам и населенным пунктам Новогоряновского сельского поселения)

| №п.п. | Наименование населенного пункта (улицы) | Количество светильников (шт): |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «Ивэнергосбыт» | ООО «Энергосетевая компания» |
| 1. | с. Новое Горяново: |  |  |
|  | - ул. Совхозная |  | 4 |
|  | - ул. Строителей |  | 8 |
|  | - ул. Молодежная |  | 2 |
|  | - ул. Комсомольская |  | 5 |
| 2. | с. Междуреченск |  | 6 |
| 3. | д. Малое Клочково |  | 3 |
|  | ИТОГО: |  | 28 |

#### Необходимо произвести реконструкцию электрических сетей уличного освещения:

#### - инвентаризацию фонарей уличного освещения по населенным пунктам и установку новых фонарей;

#### -  установка электросчетчиков на уличное освещение;

#### - переход на энергосберегающие лампы.

#### 1.5. Газоснабжение.

#### В Новогоряновском сельском поселении нет газопровода, жители живут без газа. Работы в этом направлении нужно вести.  Для обеспечения жителей поселения газом необходимо строительство газопроводов низкого давления  в с. Новое Горяново и с. Междуреченск. Чтобы выполнить данное мероприятие, необходимо  вступать в долгосрочную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 г.г. и на период до 2020 г.» по направлению «Газоснабжение в сельской с местности».

#### 1.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:

#### МУП  ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение»  является единственной организацией,  оказывающей услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) в сельском поселении. Полигон для утилизации твердых бытовых отходов расположен в г. Тейково и предназначен для централизованного складирования собираемых бытовых отходов. В настоящее время на территории сельского поселения имеется 5   контейнеров.

#### Анализ показал, что для полного охвата населения  обеспеченностью контейнерами необходимо еще 35 контейнеров с соответственно оборудованными площадками.

#### Вывоз ТБО с территории Новогоряновского сельского поселения осуществляется спецтранспортом автотранспортного парка МУП ЖКХ  «Новогоряновское коммунальное объединение» по схеме сбора и вывоза (транспортировки) ТБО, утвержденной директором МУ МПП ЖКХ и согласованной с администрацией Новогоряновского сельского поселения.

#### Рынок сбора вторичных ресурсов практически не организован. Радиологический и морфологический контроль поступающих отходов отсутствует. Отсутствует также дезактивация автотранспорта для его обеззараживания. На полигоне ведется учет только поступающего автотранспорта с отходами. К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, других организациях.

#### Особую проблему составляют крупногабаритные отходы: не подлежащие к использованию - холодильники, телевизоры, стиральные машины, мебель.

#### Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является обеспечение в Новогоряновском сельском поселении  комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения,  газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

-разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации: 2011 - 2015 годы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены, Советом депутатов по предложению Главы Новогоряновского сельского поселения, Главы администрации Новогоряновского сельского поселения, организаций коммунального комплекса.

3. Система программных мероприятий.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования работы систем коммунальной инженерной инфраструктуры и качества предоставления коммунальных услуг.

3.1. Организационные мероприятия:

| 1 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Администрация |
| --- | --- | --- |
| 2 | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Организации коммунального хозяйства |
| 3 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Администрация Организации коммунального комплекса |
| 4 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Совет депутатов, Администрация |
| 6 | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Администрация |
| 7 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация, организации коммунального хозяйства |
| 8 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация |
| 9 | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация |

#### 3.2. Водоснабжение:

#### Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения

#### Новогоряновского сельского поселения

| № п.п. | Место расположения и необходимые мероприятия | Финансовые вложения (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | с.Новое Горяново: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | разработка ПСД для рекон- струкции водопроводных сетей | - |  | 900,00 | - | - |
| 1.2 | реконструкция водопроводных сетей | - | - | 2000,00 | 500,00 | - |
| 1.3 | замена водопроводной сети | - |  | 50,00 | 50,00 | - |
| 1.4 | прокладка новой водопр. сети | - | - | - | - |  |
| 1.5 | разработка ПСД для реконструкции скважины | - | 250,00 | - | - | - |
| 1.6 | реконструкция скважины | - | 1250,00 | - | - | - |
| 1.7 | установка водоразборной колонки в д. М. Клочково | - | 30,00 | - | - | - |
| 1.8 | установка приборов учета | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
|  | Итого: |  | 1530,00 | 2950,00 | 650,00 | 100,00 |

#### Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учета. Экономический эффект от выше перечисленных мероприятий без налаживания учета потребления воды будет менее ощутимым. В первую очередь это должно коснуться административных зданий и налаживания учета поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счетчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, повысить собираемость платежей.

#### 3.4 Водоотведение:

#### Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения

#### Новогоряновского  сельского поселения

| № п.п. | Место расположения и необходимые мероприятия | Показатели | Фин. вложения (тыс. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новое Горяново: |  |  |  |
| 1.1 | ремонт старых и строительство новых сетей, очистка колодцев |  | 500,00 | 2013-2015 |
| 1.2 | разработка ПСД |  | 1500,00 | 2013-2015 |
| 1.3 | строительство очистных сооружений |  | 25000,00 | 2013-2015 |
| 2. | с .Междуреченск: |  |  |  |
| 2.1 | разработка ПСД |  | 500,00 | 2013 -2015 |
| 2.2 | строительство очистных сооружений |  | 18000,00 | 2013-2015 |
|  | Итого: |  | 50000,00 |  |

Модернизация системы водоотведения необходима  в с.Новое Горяново.

Суммарная протяженность канализационных сетей, на которой  планируется ремонт и промывка колодцев составляет более 2000 метров м. Кроме того требуется строительство очистных сооружений в с. Новое Горяново, в с.Междуреченск и в д.Малое Клочково, что позволит снизить вредное воздействие сточной жидкости на экологическое состояние близлежащих водоемов.

Мероприятия по модернизации систем водоотведения имеют социальную и экологическую направленность и обладают низкой экономической эффективностью.

3.5 Теплоснабжение:

Перечень мероприятий по развитию систем теплоснабжения

Новогоряновского  сельского поселения

| № п.п. | Место расположения и необходимые мероприятия | Показатели | Фин. вложения (тыс. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новое Горяново: |  |  |  |
| 1.2 | модернизация котельной с. | замена 2-х. котлов в с. Новое Горяново | 4000,00 | 2012 – 2013г.г. |
| 1.3 | ремонт тепловых сетей |  | 2500,00 | 2013г. |
| 1.4 | реконструкция тепловых сетей |  |  | 2013-2014г.г. |
| 2. | с. Междуреченск: |  |  |  |
| 2.1 2.2. | Модернизация котельной Ремонт и реконструкция тепловых сетей | приобретение 1 угольного котла для с. Междуреченск. | 1000,00 2500,00 | 2012-2013г.г. 2012-2013г.г. |
|  | Итого: |  | 10000,00 |  |

3.6. Энергоснабжение:

Перечень мероприятий по развитию системы энергоснабжения

Новогоряновского сельского поселения

| № п.п. | Место расположения и необходимые мероприятия | Показатели | Фин.вложения (тыс. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация фонарей уличного освещения по населенным пунктам поселения, установка новых фонарей. |  | 100,00 | 2012-2013г.г. |
| 2. | Установка приборов учета. |  | 260,00 | 2012-2013г.г. |
| 3. | Переход на энергосберегающие лампы. |  | 100,00 | 2012-2013г.г. |
|  | Итого: |  | 460,00 |  |

Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов стимулирование установки приборов учета, прежде всего индивидуального пользования.

Разработка проекта электроснабжения индивидуальной застройки д. Малое Клочково и уличного освещения сельского поселения.

Строительно-монтажные работы по разработанным проектам.

Замена опор и кабельных линий электроснабжения, установка уличного освещения.

3.7.  Газоснабжение:

Перечень мероприятия по развитию системы газоснабжения

Новогоряновского сельского поселения.

| № п.п. | Место расположения и необходимые мероприятия. | Показатели | Фин.вложения (тыс. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ПСД по строительству газораспределительных сетей с. Междуреченск |  | 2000,00 | 2013-2014г.г.г. |
| 2. | Разработка ПСД по строительству газораспределительных сетей с. Новое Горяново |  | 2000,00 | 2013-2014г.г |
|  | Итого: |  | 4000,00 |  |

3.8. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов программой предусмотрено:

- обеспечение экологически безопасного сбора, хранения и вывоза отходов;

- использование отходов в качестве вторичного сырья;

- привлечение инвестиций на решение проблем в сфере обращения с отходами.

4. Механизм реализации Программы.

Механизм взаимодействия Совета депутатов, администрации, организаций коммунального комплекса в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

#### 1. Администрация Новогоряновского сельского поселения:

#### - разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

#### - утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

#### - проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

#### - проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

#### - направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Совет депутатов сельского поселения.

2. Совет  Новогоряновского сельского поселения:

- принимает решение об источнике финансирования мероприятий (областной и муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, надбавка к тарифу, тариф на подключение);

- утверждает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- ежегодно заслушивает отчет об исполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Организация коммунального комплекса на основании условий и сроков технического задания, утвержденного администрацией Новогоряновского сельского поселения и разработанного в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры:

-готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

-подготовленный проект предоставляет в администрацию Новогоряновского сельского поселения для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

-в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

-заключает с администрацией Новогоряновского сельского поселения  договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и запрашиваемой нагрузки и инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге;

- ассигнований из бюджетов всех уровней и средств предприятий.

5. Финансовое обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета, иных средств, предусмотренных законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит прогноз   70690 тыс. руб.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней и заемных средств на соответствующий финансовый год.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Советом Новогоряновского  сельского поселения, администрацией Новогоряновского сельского поселения.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса. Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в администрацию Новогоряновского сельского поселения.